
ДОГОВОР № __________ ЧС ПД
[bookmark: _Hlk237519541] на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (в случае возникновения аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера)
(договор строительного подряда, предусмотренный частью 7 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации)


г. Тюмень                                                                                                «____»___________ ____         ______________________________________________________________________________,
(наименование органа местного самоуправления и (или) муниципального бюджетного и казенного учреждения)
именуемое в дальнейшем «Технический заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» (НО «ФКР ТО»), именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице ______________________, действующего на основании _________, с другой стороны и, ______________________________________________________________________________,
(наименование подрядной организации)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _________, с третьей стороны, 
в дальнейшем именуемые Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 г. № 615 (далее – постановления Правительства Российской Федерации № 615), на основании подпункта «б» п. 193 постановления Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов – комплекс услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области и краткосрочным планом реализации региональной программы, осуществляемых Подрядчиком из своих материалов.
1.2. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом – товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания или иная специализированная организация, выбранная общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющая деятельность по управлению многоквартирным домом.
1.3. Уполномоченный представитель Собственников – представитель собственников помещений многоквартирного дома, наделенный полномочиями общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.4. Проектная документация – представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта (включая раздел «Смета на капитальный ремонт»).
1.5. Предельная стоимость – размер стоимости услуг работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2017 № 696-п.
 
2. Предмет договора

2.1. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, Технический Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный Договором срок оказать услуги и (или) выполнить работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: ______________________________________________ (далее – Объект), в соответствии с условиями Договора, и сдать результат услуг и (или) работ Техническому Заказчику в порядке, определенном разделом 9 Договора, Технический заказчик – принять надлежаще оказанные услуги и (или) выполненные работы, а Региональный оператор – оплатить услуги и (или) работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Результатом оказанных услуг и (или) выполненных работ по Договору является разработанная, в соответствии с утвержденными Техническим Заказчиком Техническим заданием и дефектной ведомостью, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2), условиями настоящего Договора, проектная документация.
2.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. Стоимость услуг и (или) работ и порядок расчетов за оказанные услуги и (или) выполненные работы

3.1. Цена Договора определена согласно локальным сметным расчетам, являющимся Приложением № 2 к Договору, и составляет _____________________________________________, в т. ч. НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации либо НДС не облагается (цена Договора для Подрядчиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, формируется с учетом действующего законодательства Российской Федерации), в том числе по каждому из объектов или видов услуг и (или) работ согласно приложению № 4 к настоящему Договору.
   3.2.  Оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ Подрядчиком производится Региональным оператором по безналичному расчету на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в п. 6.5 настоящего Договора с учетом требований, установленных п. 3.7 настоящего Договора. 
Финансирование услуг и (или) работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, в пределах объема средств для обеспечения финансовой устойчивости деятельности Регионального оператора с учетом Предельной стоимости. 
  3.3. Услуги и (или) работы, выполненные с изменением или отклонением от Технического задания и дефектной ведомости (Приложение № 2 к Договору), без согласования с Техническим заказчиком оплате не подлежат.
3.4. В соответствии с ч. 3, 3.1 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации Региональный оператор вправе уплачивать авансовый платеж в следующих размерах:
3.4.1. Не более 30% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.1.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.1.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.1.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации № 615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.1.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.1.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющим банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.1.6. Отсутствие у Подрядчика задолженности перед Региональным оператором по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств.
3.4.2. В размере не более 50% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в целях согласно п. 78(2) постановления Правительства Российской Федерации № 615, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.2.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.2.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч. 1 ст.45 Федерального закона ото 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.2.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации №615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.2.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.2.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющим банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.2.6. Отсутствие следующих обстоятельств:
- задолженности Подрядчика перед Региональным оператором по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств;
- непогашенных ущербов по объектам;
- процедуры одностороннего расторжения договора;
- случаев отказа от подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- судебных дел с Подрядчиком по инициативе Регионального оператора.
3.4.2.7. Наличие у Подрядчика опыта работы в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области не менее 3 лет на дату направления обращения о предоставлении аванса;
3.4.3. В размере до 80% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в целях согласно п. 78(2) постановления Правительства Российской Федерации № 615, при соблюдении условий выплаты аванса:
3.4.3.1. Предоставление оригинала независимой гарантии, обеспечивающей надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Договору, в размере авансового платежа (независимая гарантия должна обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору);
3.4.3.2. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 1 статьи 45 Федерального закона ото 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации № 615;
3.4.3.3. Информация о независимой гарантии и документы, предусмотренные пунктом 218 постановления Правительства Российской Федерации № 615, должны быть включены в реестр независимых гарантий;
3.4.3.4. Заключение Подрядчиком договора о банковском сопровождении в соответствии с пунктом 219(1) постановления Правительства Российской Федерации № 615 с банком, соответствующим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
3.4.3.5. Открытие Подрядчиком целевого отдельного банковского счета в банке, осуществляющем банковское сопровождение, для перечисления авансового платежа;
3.4.3.6. Отсутствие следующих обстоятельств:
- задолженности Подрядчика перед Заказчиком по оказанным услугам и (или) выполненным работам и возврату авансового платежа в рамках договорных обязательств;
- непогашенных ущербов по объектам;
- процедуры одностороннего расторжения договора;
- случаев отказа от подписания договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;
- судебных дел с Подрядчиком по инициативе Заказчика.
3.4.3.7. Наличие у Подрядчика опыта работы в рамках исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тюменской области не менее 3 лет на дату направления обращения о предоставлении аванса;
3.4.3.8. Заключение Подрядчиком с поставщиком договора купли-продажи, поставки товаров (материалов, оборудования) на сумму, не превышающую размер запрашиваемого аванса, с указанием сроков оплаты товаров (материалов, оборудования), их отгрузки, порядка оплаты, а также указанием банковских реквизитов согласно договору банковского сопровождения;
3.4.3.9. Предоставление оформленных надлежащим образом документов, подтверждающих приемку подрядной организацией товаров (материалов, оборудования):
а) товарной накладной (ТТН), подтверждающей отгрузку товара (материалов, оборудования) поставщиком, либо универсальный передаточный документ (УПД);
б) акта сверки взаимных расчетов между поставщиком товаров (материалов, оборудования) и подрядной организацией, с отражением задолженности по отгрузке товаров (материалов, оборудования) по договору купли-продажи, поставки товаров (материалов, оборудования).
3.5.  Особые условия предоставления аванса:
3.5.1. Нецелевое использование Подрядчиком авансовых платежей запрещено.
3.5.2. Размер аванса на закупку товаров (материалов, оборудования), выдаваемого на основании п.3.4.3 Договора не может превышать стоимость товаров (материалов, оборудования), указанную в документе, подтверждающем приемку Подрядчиком указанных товаров (материалов, оборудования).
3.5.3. Обращение Подрядчика о предоставлении аванса остается без удовлетворения в случае представления Подрядчиком независимой гарантии, не содержащей в себе условия об исполнении Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе обязательств по возврату авансового платежа в случае неисполнения обязательств по Договору.
3.5.4. В случае несоблюдения условий, указанных в п. 3.4.1.1-3.4.1.6, 3.4.2.1-3.4.2.7, 3.4.3.1-3.4.3.9 Договора, аванс не предоставляется в соответствии со ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
3.6. Авансовый платеж перечисляется Региональным оператором по безналичному расчету на целевой отдельный банковский счет в банке, открытый Подрядчиком в соответствии с настоящим разделом настоящего Договора, в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня поступления документов.
3.7. Региональный оператор засчитывает в счет аванса стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ до тех пор, пока сумма выплаченного аванса не перестанет превышать стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ Подрядчиком.
3.8. Региональный оператор вправе продлить срок оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ Подрядчиком в случае нанесения действиями Подрядчика ущерба третьим лицам – на срок возмещения ущерба, до даты фактического исполнения Подрядчиком своих обязательств.
3.9. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется по-объектно за оказанные услуги и (или) выполненные работы на основании подписанных актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 3 к настоящему Договору), акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (первичный документ бухгалтерского учета), акта передачи проектной документации по Объекту (Приложение № 1 к настоящему Договору) в пределах цены Договора, предусмотренной п.3.1 Договора, с учетом ранее выплаченного аванса.
При наступлении ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 13 Договора оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ производится с учетом удержания сумм неустойки из суммы подлежащей оплате, указанной в акте о приемке оказанных услуг (первичном документе бухгалтерского учета).
Расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору за исключением авансового платежа, осуществляются через расчетный счет, указанный в разделе 17 настоящего Договора.
Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Регионального оператора.

4. Сроки и место оказания услуг и (или) выполнения работ

4.1.  Место оказания услуг и (или) выполнения работ: 
_________________________________________________________________.
                                                                                          (адрес Объекта)
4.2. Дата начала оказания услуг и (или) выполнения работ: с даты заключения настоящего договора.
Срок оказания услуг и (или) выполнения работ: не позднее _______________.
Фактической датой оказания услуг и (или) выполнения работ на Объекте является дата подписания всеми уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 3 к настоящему Договору).
4.3. На день подписания настоящего Договора дата начала и окончания оказания услуг и (или) выполнения работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков оказания услуг и (или) выполнения работ.
4.4. Подрядчик имеет право оказать услуги и (или) выполнить работы по настоящему Договору досрочно, уведомив об этом Технического заказчика.
4.5. Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по настоящему Договору по соглашению Сторон могут быть продлены на период действия одного из следующих обстоятельств при наличии документов, подтверждающих такие обстоятельства с одновременным предоставлением документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования соразмерно увеличению срока выполнения работ:
а) изменение объема оказываемых услуг и (или) выполняемых работ по договору о проведении капитального ремонта по соглашению сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
б) недопуск собственниками помещений в многоквартирном доме подрядной организации к оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением такой организацией договора о проведении капитального ремонта;
в) приостановка оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в связи с наступлением отопительного сезона и (или) неблагоприятных погодных условий.

5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:
5.1. Обеспечить сдачу проектной документации, за счет собственных средств устранить выявленные Техническим заказчиком недостатки в проектной документации. 
5.2. Обеспечить информирование граждан, проживающих в многоквартирном доме, о планируемых мероприятиях по капитальному ремонту, наименовании Технического заказчика, Подрядчика и Регионального оператора, страховой компании с указанием контактных телефонов путем размещения информации на Объекте(-ах).
Обеспечить фактическое нахождение информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, на Объекте(-ах) на протяжении всего срока оказания услуг и (или) выполнения работ по настоящему Договору. В случае порчи или утраты информации Подрядчик обязан обеспечить повторное размещение информации, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, на Объекте(-ах) в двухдневный срок с момента обнаружения факта ее отсутствия (порчи).
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, предоставить Техническому заказчику приказы о назначении ответственного за проведение и организацию всего комплекса услуг и (или) работ по капитальному ремонту Объекта(-ов), в том числе для координации и согласования с Техническим заказчиком хода оказания услуг и (или) выполнения работ, решения иных вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора с указанием контактного телефона. 
5.4. В ходе оказания услуг и (или) выполнения работ проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала.
5.5. Обеспечить в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Нести полную ответственность за соблюдение правил безопасности при оказании услуг и (или) проведении работ.  
5.6. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, правила благоустройства территории, на которой расположен Объект(-ы). После завершения оказанию услуг и (или) выполнения работ привести место оказания услуг и (или) выполнения работ в надлежащее состояние с соблюдением требований муниципальных правовых актов соответствующего муниципального образования и действующего законодательства Российской Федерации.
При возникновении на Объекте(-ах) в течение гарантийного срока аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровья, а также причинению вреда имуществу, проведение работ по устранению аварийных ситуаций производится незамедлительно. Причины и последствия аварийной ситуации устраняются Подрядчиком. Причины возникновения аварийной ситуации устанавливаются на основании акта комиссионной проверки, проводимой с участием представителя Технического заказчика, Подрядчика, с уведомлением лица, ответственного за эксплуатацию Объекта(-ов), иных заинтересованных лиц.
Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Техническим заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие оказания услуг и (или) выполнения работ Подрядчиком на Объекте(-ах), включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору, в полном объеме суммы штрафов по постановлениям/решениям, вступившим в законную силу по итогу процедуры обжалования, в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при оказании услуг и (или) выполнении работ Подрядчиком.
Обеспечить сохранность пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также геодезических сетей специального назначения.
Возмещение Российской Федерации вреда, причиненного пунктам государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, осуществляется лицами, причинившими вред, в соответствии с гражданским законодательством (часть 15 ст. 8 Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Уведомлять Технического заказчика и Регионального оператора обо всех случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов.
5.7. Сдать результат оказанных услуг и (или) выполненных работ в установленный настоящим Договором срок.
5.8. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Технического заказчика и (или) Регионального оператора, за несоблюдение и последствия несоблюдения по своей вине и вине субподрядных организаций законодательства Российской Федерации на весь период оказания услуг и (или) проведения работ.
5.9. Оплачивать все штрафы, выставленные федеральными органами власти, органами власти Тюменской области и государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при оказании услуг и (или) выполнении работ за свой счет. Возместить Техническому заказчику и (или) Региональному оператору все штрафные санкции, наложенные на него административными органами, в связи с оказанием Подрядчиком услуг и (или) проведением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в предмет настоящего Договора.
5.10. Оплачивать расходы по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, возникшим в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ Подрядчиком.
5.11. При обращении за предоставлением аванса направлять достоверные сведения о наличии/отсутствии обстоятельств, предусмотренных п. 3.4.1.6, 3.4.2.6-3.4.2.7, 3.4.3.6-3.4.3.7 Договора.

5.12. Обеспечить:
5.12.1. Беспрепятственный доступ представителям Технического заказчика и Регионального оператора на Объект для проверки хода оказания услуг и (или) выполнения работ по Договору в течение всего периода оказания услуг и (или) выполнения работ с предоставлением необходимой документации, относящейся к услугам и (или) работам по Договору;
5.12.2. Качество оказания услуг и (или) выполнения работ в соответствии с документацией, действующими нормами и правилами;
5.12.3. Своевременное устранение недостатков, выявленных при оказании услуг и (или) выполнении работ, их приемке и в течение гарантийного срока в соответствии с разделом 10 настоящего Договора;
5.12.4.  Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного третьим лицам при оказании услуг и (или) выполнении работ по настоящему Договору; 
5.12.5. Организационные мероприятия по возмещению управляющей организации либо собственникам помещений расходов за пользование коммунальными ресурсами (водоснабжение, электроснабжение и т.д.) при оказании услуг и (или) выполнении работ по Объекту.
5.13. Немедленно письменно предупредить Технического Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить оказание услуг и (или) выполнение работ при обнаружении:
- недостатков в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору), делающих невозможность его применения для оказания услуг и (или) выполнения работ;
- возможных неблагоприятных для Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе оказания услуг и (или) выполнения работ;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг и (или) выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.14. В случаях, указанных в пункте 5.13 Договора, письменно согласовать с Техническим Заказчиком иные способы оказания услуг и (или) выполнения работ с внесением соответствующих изменений в Техническое задание, при этом оплата производится в пределах суммы, не превышающей п. 3.1 Договора.
5.15.  В случае необходимости приостановки подачи коммунальных услуг осуществить согласования с ресурсоснабжающими организациями перед началом производства работ.
В отопительный период соблюдать требования Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
5.16. Подтверждать оказание услуг и (или) выполнение работ по Договору путем представления Техническому заказчику:
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в 4 экземплярах;
акта о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (первичный документ бухгалтерского учета) в 2 экземплярах; 
акта передачи проектной документации по Объекту (Приложение № 1 к настоящему Договору) в 2 экземплярах.
5.17. В случае приостановки подачи коммунальных услуг уведомляет собственников жилых/нежилых помещений и Технического заказчика о приостановке подачи коммунальных услуг с указанием времени и причины приостановки в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки. 
5.18. Исполнение полученных в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ указания/предписания Технического Заказчика.
5.19. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих оказанию услуг и (или) выполнению и их окончанию в установленные сроки, письменно уведомить об этом Технического Заказчика в порядке, установленном разделом 15 Договора.
5.20. Предоставлять в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса (или в срок, установленный в запросе) Техническому Заказчику и Региональному оператору информацию и документацию для проверки хода и качества оказания услуг и (или) выполнения работ.
5.21. При подписании настоящего Договора представить договор комплексного страхования рисков со страховой компанией, имеющей рейтинг, присваиваемый рейтинговым агентством, включенным в реестр кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, соответствующий значению дефолтности не более 15%, а также платежное поручение об оплате страховой премии с отметкой банка о списании денежных средств.
По договору страхования должны быть застрахованы риски, связанные:
5.21.1. Со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, на весь срок их оказания и (или) проведения на страховую сумму, равную цене настоящего Договора. Договор страхования по данному пункту заключается с ответственностью «от всех рисков»;
5.21.2. С ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие оказания услуг и (или) выполнения работ, указанных в настоящем Договоре, на весь срок их оказания (проведения), в том числе на период гарантийного обслуживания (с лимитом ответственности не менее 20% от цены настоящего Договора). Применение франшизы в договоре страхования по гражданской ответственности недопустимо;
5.21.3. С выявлением в период гарантийного срока недостатков (дефектов) оказанных услуг и (или) выполненных работ, явившихся следствием их ненадлежащего (некачественного) выполнения Подрядчиком, на срок 5 (пять) лет с момента подписания уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на страховую сумму, равную цене настоящего Договора.
Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по договору комплексного страхования рисков является:
- по рискам, указанным в п. 5.21.1 – Подрядчик;
- по рискам, указанным в п. 5.21.2 – третьи лица;
- по рискам, указанным в п. 5.21.3 – Подрядчик и Технический заказчик (в случае невозможности исполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору подряда).
Страхование объекта не освобождает Подрядчика от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения его последствий, если такой случай произошел.
В случае замены страховой компании, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора страхования, представить Техническому заказчику договор комплексного страхования рисков со страховой компанией, соответствующей требованиям пункта 5.21 Договора, а также платежное поручение об оплате страховой премии с отметкой банка о списании денежных средств.
При наступлении страхового случая Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня информировать Технического заказчика о наступлении страхового случая и обеспечить направление в страховую компанию уведомления о наступлении страхового случая в порядке и в сроки, предусмотренные договором комплексного страхования рисков.
При обнаружении факта причинения вреда третьим лицам Подрядчик вправе компенсировать причиненный вред без уведомления страховой компании путем проведения восстановительных работ или выплаты денежной компенсации пострадавшим третьим лицам. Срок выплаты денежной компенсации или срок проведения восстановительных работ не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с даты установления факта причинения вреда третьим лицам.
В случае повреждения существующих конструкций зданий и (или) действующих инженерных коммуникаций при проведении работ, нести ответственность за причиненный ущерб и восстановить их за свой счет.
5.21.4. В случае нарушения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором сроков оказания услуг и (или) выполнения работ, повлекшее невозможность сдачи оказанных услуг и (или) выполненных работ по Договору в установленные сроки, Подрядчик обязан оформить продление срока договора комплексного страхования рисков соразмерно увеличению срока оказания услуг и (или) выполнения работ.
Подрядчик обязуется представить Техническому заказчику, Региональному оператору дополнительное соглашение к договору комплексного страхования рисков о продлении сроков соразмерно увеличению срока оказания услуг и (или) выполнения работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока исполнения, установленного настоящим Договором. 
5.22. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах Договора.
5.23. В случаях привлечения иностранной рабочей силы иметь соответствующие разрешения, не допускать привлечения иностранных рабочих без регистрации и наличия разрешения на работу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.24. Немедленно информировать Технического заказчика о любой возможной задержке в исполнении своих обязательств по Договору в срок, установленный пунктом 4.2 Договора, с объяснением таких задержек.
5.25. Подрядчик уведомляет Технического заказчика о привлечении к исполнению Договора иных лиц (далее – субподрядчики), неся ответственность за их действия, как за свои собственные. 
В случае привлечения к оказанию услуг и (или) выполнению работ субподрядчика Подрядчик направляет Техническому заказчику письменное уведомление не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня начала оказания услуг и (или) выполнения работ субподрядчиком, с приложением копии договора субподряда, в котором должны быть отражены:
- сведения о видах и объемах услуг и (или) работ, подлежащих оказанию и (или) выполнению субподрядчиком;
- адрес регистрации и адрес фактического местонахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты субподрядчика.
5.26. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ до даты подписания уполномоченными лицами акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
5.27. Исправление дефектов, допущенных при оказании услуг и (или) выполнении работ, за свой счет и своими силами в согласованные с Техническим заказчиком сроки (разумные срок). 
5.28. Участвовать в работе комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также во всех проверках, проводимых Техническим Заказчиком, создавать условия для проверки хода оказания услуг и (или) выполнения работ.

Подрядчик имеет право:
5.29. Требовать своевременного подписания Техническим заказчиком актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
5.30. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с порядком, установленным Договором.
5.31. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.32. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в соответствии с пунктом 14.2 Договора.
5.33. Оформлять и предъявлять акты о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (первичный документ бухгалтерского учета) в соответствии с применяемой Подрядчиком системой налогообложения.

5.34. Подрядчик подтверждает, что:
5.34.1. До подписания настоящего Договора изучил предмет Договора и может оказать услуги и (или) выполнить работы по настоящему Договору на основании Технического задания (Приложение № 2 к настоящему Договору), по согласованной Сторонами согласно пункту 3.1 настоящего Договора цене, в соответствии с законодательством Российской Федерации на условиях, установленных настоящим Договором.
5.34.2. До подписания настоящего Договора произвел осмотр Объекта(-ов).
5.34.3. На момент подписания настоящего Договора имеет полное представление об объеме, сроках, условиях оказания услуг и (или) выполнения работ, стоимости, порядке приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, порядке и сроках расчетов по настоящему Договору и готов приступить к выполнению своих обязательств на условиях, установленных настоящим Договором.

6. Права и обязанности Технического заказчика

Технический заказчик обязан:
6.1. Осуществлять строительный контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по Объекту(-ам) (объемами, качеством, стоимостью и сроками), соответствию таких услуг и (или) работ требованиям Технического задания, дефектной ведомости (Приложение № 2 к настоящему Договору), определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг и (или) выполнения работ. 
6.2. Передать Подрядчику Объект для оказания услуг и (или) выполнения работ по акту приема-передачи (Приложение № 1 к настоящему Договору) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
6.3. Произвести приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от Подрядчика обращения о предоставлении аванса, предусмотренного п. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 настоящего Договора, направить Региональному оператору в системе межведомственного электронного документооборота заявку на оплату авансового платежа с приложением следующих документов:
6.4.1. Для осуществления авансового платежа в размере не более 30% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.1.1-3.4.1.6 настоящего Договора.
6.4.2. Для осуществления авансового платежа в размере не более 50% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном дома в иных целях, информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.2.1-3.4.2.7 настоящего Договора.
6.4.3. Для осуществления авансового платежа до 80% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в целях согласно п. 78(2) постановления Правительства Российской Федерации № 615 информацию и копии документов, предусмотренных п.п. 3.4.3.1-3.4.3.9 настоящего Договора.
6.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания документов, указанных в настоящем пункте, направить Региональному оператору в системе межведомственного электронного документооборота для осуществления окончательной оплаты следующие документы:
- акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, оформленного в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора;
- акт передачи проектной документации по Объекту согласно Приложению № 6 к настоящему Договору;
- акт о приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ (первичный документ бухгалтерского учета);
- расчет неустойки (в случае начисления) и (или) документы, подтверждающие основания для не начисления неустойки по настоящему Договору.
Документы, заверяются квалифицированной электронной подписью руководителя Технического заказчика (лицом, осуществляющим обязанности руководителя Технического заказчика) и направляются в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).
6.6. В случае выявления при осуществлении контроля в ходе оказания услуг и (или) выполнения работ или при приеме и сдаче услуг и (или) работ отступлений Подрядчиком от Технического задания и условий настоящего Договора, которые, в том числе, могут ухудшить качество услуг и (или) работ, и иных недостатков, обязан немедленно письменно уведомить об этом Подрядчика.
6.7. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
6.8. Обеспечить проверку качества и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ с участием представителя Подрядчика, а также приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям, установленным настоящим Договором, давать предписания Подрядчику о прекращении или временной приостановке оказания услуг и (или) выполнения работ.
6.9. Немедленно информировать Регионального оператора о любой возможной задержке исполнения Договора в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего Договора с объяснением таких задержек.
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]6.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в силу решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 14.3 письменно уведомить Регионального оператора с приложением документов, подтверждающих соблюдение порядка расторжения настоящего Договора.
6.11. Если в ходе осуществления контроля будут выявлены нарушения Подрядчиком договорных обязательств, Технический заказчик оформляет Акт фиксации договорных нарушений (Приложение № 5 к настоящему Договору). В случае неявки надлежащим образом уведомленного представителя Подрядчика для оформления Акта фиксации договорных нарушений либо его необоснованного отказа от подписания Акта фиксации договорных нарушений, об этом производится соответствующая отметка в Акте фиксации договорных нарушений, и он принимается без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством наличия нарушений обязательств по настоящему Договору и является основанием для применения штрафных санкций в соответствии с п. 13.9, 13.10 Договора.
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления Акта фиксации договорных нарушений по п. 5.2, 5.3 настоящего Договора письменно уведомить Регионального оператора с приложением соответствующего акта.
6.12. В случае если Подрядчик просрочил исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления срока исполнения обязательства направляет Подрядчику уведомление о нарушения условий Договора, об ответственности Подрядчика в соответствии с разделом 13 настоящего Договора, о последующем удержании суммы неустойки (штрафа) при осуществлении расчета по настоящему Договору. 
6.13. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме передать лицу, осуществляющему управление этим многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе договора подряда, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов.

Технический заказчик имеет право:
6.14. Давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка оказания услуг и (или) выполнения работ в рамках, не противоречащих Договору, Техническому заданию и действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика. 
6.15. Вести судебную работу с Подрядчиком в случае неурегулирования споров в досудебном порядке.
6.16. Принимать меры по расторжению Договора в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязанностей в соответствии с порядком, указанном в настоящем Договоре.
 Направлять претензии Подрядчику в случае нарушения Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Договору.
6.17. Вести учет допущенных Подрядчиком нарушений обязательств по настоящему Договору, учитывать количество и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.
6.18. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]6.19. Принять решение о расторжении настоящего Договора с взысканием причиненных убытков в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и пунктом 14.3 Договора.
6.20. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, принятое в соответствии с п. 14.3 настоящего Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий настоящего Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.
6.21. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Техническому заказчику, Региональному оператору третьим лицом в связи с недостатками результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ, а Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя в таком деле.  

7. Права и обязанности Регионального оператора

Региональный оператор обязан:
7.1. Произвести оплату оказанных услуг и (или) выполненных работ путем перечисления денежных средств на финансирование капитального ремонта, на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в сроки, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Договора, со дня поступления от Технического заказчика документов, указанных в пункте 6.5 настоящего Договора.

Региональный оператор имеет право:
7.2. Произвести перечисление авансового платежа в размере не более 30% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ в многоквартирном доме, на целевой отдельный банковский счет Подрядчика, открытый для перечисления авансового платежа, при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.1.1-3.4.1.6 настоящего Договора.
Произвести перечисление авансового платежа в размере не более 50% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.2.1-3.4.2.7 настоящего Договора.
Произвести перечисление авансового платежа в размере до 80% от стоимости соответствующего вида услуг и (или) работ при наличии информации и документов, указанных в п.п. 3.4.3.1 – 3.4.3.9 настоящего Договора.
7.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.5 Договора, осуществить их возврат без исполнения по следующим основаниям:
- предоставление документов, предусмотренных пунктами 6.5 Договора, не в полном объеме, а также не соблюдение порядка согласования таких документов в соответствии с условиями Договора;
- несоответствие сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6.5 Договора, условиям Договора.
7.4. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг и (или) выполнения работ: объемов и сроков оказания услуг и (или) выполнения работ, соблюдением технологии оказания услуг и (или) выполнения работ. 
7.5. Требовать от Подрядчика и/или Технического заказчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
7.6. Требовать от Подрядчика и/или Технического заказчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации по исполнению обязательств в соответствии с условиями Договора. 
7.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в порядке, предусмотренном Договором.

8. Обеспечение материалами и оборудованием

8.1. Обеспечение Объекта(-ов) материалами, оборудованием, изделиями и конструкциями, техническим и иным инженерным оборудованием (далее – Оборудование) осуществляет Подрядчик. 
8.2. Подрядчик обязуется самостоятельно обеспечить приемку, разгрузку, складирование, хранение и охрану применяемого Оборудования на Объекте(-ах).
8.3. При оказании услуг и (или) выполнении работ Подрядчик должен применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору), техническим условиям, государственным стандартам.

9. Приемка услуг и (или) работ

9.1. Подрядчик по результатам оценки технического состояния и разработки проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов направляет Техническому Заказчику разработанную проектную документацию, а также обязан предоставить конъюнктурный анализ, составленный в соответствии с действующим законодательством, на материальные ресурсы и оборудование, отдельные виды работ и услуг, стоимость которых отсутствует в сметно-нормативной базе. 
9.2. Технический Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора, производит проверку разработанной проектной документации на предмет ее соответствия техническим регламентам, действующим строительным нормам и правилам, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
В случае наличия замечаний при проверке документов Технический заказчик возвращает их Подрядчику для устранения выявленных замечаний в пределах срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта с указанием недостатков, требующих устранения, сроков их устранения.
Об устранении замечаний Подрядчик письменно уведомляет Технического заказчика с приложением результатов их устранения. Повторная проверка осуществляется в порядке и сроки, указанные абзацах первом и втором настоящего пункта. 
В случае отсутствия замечаний Заказчик осуществляет приемку проверенной проектной документации в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п «Об утверждении порядка и сроков подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполнении работ». 
9.3. Факт приемки услуг и (или) работ, соответствующих условиям Договора, подтверждается подписанием акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Договору, оформленного в соответствии с абзацем четвертым пункта 9.2 настоящего Договора, и акта передачи проектной документации по Объекту согласно Приложению 6 к настоящему Договору.
9.4. Подрядчик организует сдачу-приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по настоящему Договору за свой счет.

10. Гарантии качества оказанных услуг и (или) выполненных работ

10.1. Гарантии качества распространяются на все услуги и (или) работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 
Срок гарантии составляет 5 (пять) лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
10.2. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное устранение недостатков, выявленных при производстве и приемке услуг и (или) работ и в период гарантийного срока, установленного п. 10.1 настоящего Договора, если не докажет, что недостатки произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
10.3. Если в период гарантийного срока, установленного п. 10.1 настоящего Договора, обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков. 
10.4. Если в период гарантийного срока, установленного п. 10.1 настоящего Договора, обнаружатся недостатки на основании обращения управляющей организации либо собственников помещений в многоквартирном доме, их устранение осуществляется Подрядчиком за свой счет, в разумный срок, за свой счет и своими силами.
При обнаружении недостатков Технический заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения извещения, а в случае выявления недостатков, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации Объекта и (или) убыткам – немедленно, но не позднее дня получения извещения. 
10.5. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются Подрядчиком и Техническим заказчиком в акте. Представители Сторон составляют акт и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения недостатков не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.
10.6. При неявке на Объект, отказе Подрядчика от составления и подписания акта о выявленных недостатках Технический заказчик составляет соответствующий акт в одностороннем порядке. При этом данный акт имеет для Сторон силу акта о выявленных недостатках, подписанного Подрядчиком и Техническим заказчиком.
10.7. Если Подрядчик в течение установленного Техническим заказчиком срока не устранит недостатки в оказанных услугах и (или) выполненных работах, Технический заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. В этом случае Подрядчик возмещает Техническому заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению недостатков, в том числе убытки, неустойку. 

11. Распределение рисков между Сторонами

11.1. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение срока действия настоящего Договора до момента подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Приложение № 3 к настоящему Договору). 
11.2. Подрядчик несет полную ответственность за охрану Оборудования.
11.3. Ущерб, причиненный Сторонам стихийными бедствиями, компенсируется в установленном порядке или на условиях страховых договоров, заключенных в индивидуальном порядке Сторонами.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или избежать с помощью тех мер, применения которых в данной ситуации следует требовать и ожидать от стороны, подвергшейся воздействию таких обстоятельств.
Такими обстоятельствами признаются военные действия, гражданские волнения, объявление режима военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы, аварии на транспорте, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также акты органов государственной власти и управления, имеющие обязательную юридическую силу для сторон и устанавливающие невозможность исполнения настоящего Договора, которые были приняты в период действия настоящего Договора.
12.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства в связи с возникновением обстоятельств, изложенных в пункте 13.1 настоящего Договора, должна направить письменное извещение другой стороне в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления возможности уведомления о препятствующих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
12.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 13.1 настоящего Договора, будут длиться более 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующего уведомления Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

13. Ответственность Сторон и разрешение споров

13.1. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.
13.2. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством. 
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]13.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в пункте 14.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Региональному оператору штраф в размере 10% стоимости Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые подрядная организация обязана будет возместить Техническому заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Обязательство Исполнителя по оплате штрафа прекращается частично зачетом встречного однородного требования Регионального оператора об уплате штрафа на основании ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае нарушения Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по Договору, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, Технический заказчик вправе начислить неустойку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости просроченного неисполненного обязательства  по виду услуг и (или) работ, подлежащего оплате за каждый день просрочки, в свою очередь Региональный оператор вправе удержать начисленную Техническим заказчиком неустойку из суммы, подлежащей к оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Техническим заказчиком обязательств по Договору, Подрядчик вправе потребовать от Технического заказчика выплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости просроченного неисполненного обязательства по виду услуг и (или) работ, подлежащего оплате за каждый день просрочки.
Неустойка за просрочку исполнения обязательства начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
В случае не устранения Подрядчиком выявленных в период гарантийного срока недостатков (дефектов) работ Технический заказчик вправе обратиться в суд с исковым заявлением, об обязании Подрядчика устранить выявленные недостатки.
13.4. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.
13.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
13.6. В случае наступления непредвиденных обстоятельств в период действия Договора, предусмотренных договором страхования, заключенным Подрядчиком (во исполнение п. 5.21 настоящего Договора), Подрядчик обеспечивает возмещение убытков и затрат, понесенных в связи с выплатами компенсаций третьим лицам в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при оказании услуг и (или) выполнении работ.
13.7. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг и (или) выполнения работ, ответственность несет Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен по вине иного лица.
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]13.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.21.4 настоящего Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
13.9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по установке на Объекте информационного стенда в соответствии с п. 5.2 Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.  
[bookmark: OLE_LINK20]13.10. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 5.3 настоящего Договора, Региональный оператор вправе потребовать штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
13.11. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров в порядке досудебного разбирательства, путем направления претензии. Сторона, получившая претензию, направляет другой Стороне ответ в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения таковой. 
13.12. При возникновении между Подрядчиком и Техническим заказчиком досудебного спора по поводу недостатков по оказанных услугам и (или) выполненным работам или причин их возникновения и невозможности урегулирования этого спора Подрядчик за свой счет проводит экспертизу. 
13.13. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. 
Документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по следующим адресам электронной почты: 
Технический заказчик: адрес электронной почты – __________________ 
Подрядчик: адрес электронной почты – ___________________
Региональный оператор: адрес электронной почты –  ___________
Стороны признают и соглашаются, что получение ими писем по вышеуказанным адресам электронной почты является надлежащим уведомлением Стороны и порождает для нее соответствующие правовые последствия, вызванные таким сообщением.  

14. Порядок расторжения Договора 

14.1. Договор вступает в силу со дня подписания и прекращает свое действие исполнением обязательств Сторонами по Договору в полном объеме.
14.2. В случаях, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, Договор, может быть, расторгнут по:
- соглашению Сторон;
- решению суда;
- инициативе Технического заказчика, в том числе в виде одностороннего расторжения Договора, или Подрядчика.
14.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Технического Заказчика в случае нарушения Подрядчиком следующих условий настоящего Договора:
[bookmark: sub_465][bookmark: sub_460]            а) систематическое (2 раза и более) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнения работ;
[bookmark: sub_461]б) задержка Подрядчиком начала оказания услуг и (или) выполнения более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Технического заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме;
[bookmark: sub_462]в) неоднократное (2 раза и более в течение одного календарного месяца) несоблюдение (отступление от требований, предусмотренных настоящим Договором, Техническим заданием, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативными правовыми актами) Подрядчиком требований к оказанию услуг и (или) выполнению работ;
[bookmark: sub_464]г) прекращение членства Подрядчика в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права Подрядчика на оказание услуг и (или) выполнение работ; 
д) нарушение Подрядчиком сроков оказания услуг и (или) выполнение работ продолжительностью более 30 календарных дней по любому из многоквартирных домов;
[bookmark: sub_467]е) неисполнение обязательства о продлении срока договора комплексного страхования рисков в соответствии с п.5.21.4 настоящего Договора.
14.4. При принятии Техническим Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 14.3. Договора Технический Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика об этом не менее чем за 15 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора с обязательным ее указанием в уведомлении. Договор считается расторгнутым по истечении срока, указанного в уведомлении. Уведомление должно содержать наименование сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, их подтверждающие.
14.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение договорных обязательств.

15. Прочие условия

15.1. Стороны вправе уполномочить любое лицо представлять его интересы и осуществлять полностью или частично его права по настоящему Договору. Полномочия соответствующего лица подтверждаются доверенностью, выданной уполномоченным лицом.
15.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.3. Переписка между Сторонами осуществляется посредством: электронной связи, заказными письмами с уведомлением, вручения под подпись. Сообщения направляются по адресам, указанным в настоящем Договоре.  
Сообщения признаются надлежаще отправленными, если они направлены по указанным в настоящем Договоре адресам.
15.4. В случае изменения адресов, телефонов, других данных, указанных в настоящем Договоре, Стороны обязаны в 3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.
15.5. Договор составлен на __________ листах в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

16. Приложения

Приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение № 1 – Образец Акта приемки-передачи Объекта для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение № 2 – Техническое задание, дефектная ведомость, локальные сметные расчеты (сметы).
Приложение № 3 – Образец Акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Приложение № 4 – Цена Договора.
Приложение № 5 – Акт фиксации договорных нарушений.
Приложение № 6 – Акт передачи проектной документации по Объекту.

17. Адреса и реквизиты Сторон:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
Наименование 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
Телефон: 
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП
ОГРН:  
Банк: 
Счет:
БИК:

_____________________ __________________


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР:
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Юридический адрес:
Почтовый адрес: 
Телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП:
ОГРН:  
Банк:
Счет:
К/с: 
БИК:

  _________________ __________________


ПОДРЯДЧИК:
Наименование
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Телефон:
Адрес электронной почты:
ИНН/КПП: 
ОГРН:  
Банк:
Р/с: 
К/с: 
БИК: 

__________________ _________________

Приложение № 1 к договору на оказание услуг 
и (или) выполнение работ по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, 
разработке проектной документации 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
№ _____ ЧС ПД от_______________

АКТ
приема-передачи Объекта для оказания услуг и (или) выполнения работ
по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

	г.
	
	«
	
	»
	
	20
	
	 г.



	

	(наименование, адрес многоквартирного дома



Мы, нижеподписавшиеся
	представитель Технического заказчика 
	

	
	(наименование организации

	

	Ф. И. О., должность)



	представитель организации-подрядчика
	

	                                                                                                             (наименование организации


	Ф. И. О., должность)


составили настоящий акт о нижеследующем:
Технический заказчик предоставляет объект
	

	(наименование, адрес многоквартирного дома)

	для производства на нем
	

	
	(наименование услуг и (или) работ)


на следующий срок:

	начало «
	
	»
	
	         окончание «
	
	»
	



До начала оказания услуг и (или) выполнения работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность оказания услуг и (или) выполнения работ:

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Представитель Заказчика
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
Представитель организации - подрядчика
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи





Приложение № 3 к договору 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, 
разработке проектной документации 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
№ _____ ЧС ПД от_______________
АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

	г.
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	местонахождение
	
	
	
	
	дата
	
	
	



	Комиссия, назначенная
	

	
	наименование организации-заказчика, назначившей комиссию



	решением (приказом) от
	«
	
	»
	
	20
	
	г.
	в составе:

	  
	
	
	
	дата
	
	
	
	



	
представители Технического заказчика
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество

	
представители регионального оператора, органа исполнительной власти и органа местного самоуправления
	
	


	
	должность, фамилия, имя, отчество

	

	
	должность, фамилия, имя, отчество


	

	
	
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество

	

	
представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)
	


	

	
	должность, фамилия, имя, отчество
	



	лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме))
	

	
	фамилия, имя, отчество



	в присутствии представителя подрядной организации
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество




Установила:
	1.
	Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта:

	
	

	
	местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой

	
	



	
	2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана
	

	
	
	наименование проектной организации,

	
	

	
	 номер договора, дата его заключения



3.	Разработка проектной документации осуществлена в сроки:
Начало оказания услуг
	(согласно Договору)
	

	
	число, месяц, год



	Плановое окончание предоставления услуг
	

	(согласно Договору)
	число, месяц, год

	
	

	Фактическое окончание предоставления услуг
	

	(дата подписания акта приемки комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации)
	число, месяц, год



4.	На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту
	

	наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах



Решение комиссии:
Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта
	

	местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	



утвердить и принять в производство работ.


	Комиссия:
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	подпись
	
	расшифровка подписи





Представитель подрядной организации:


	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи








Приложение № 4 к договору к договору 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, 
разработке проектной документации 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
№ _____ ЧС ПД от_______________

Цена договора

	№
п/п
	Наименование объекта
	Вид услуг и (или) работ
	Цена Договора, 
в т. ч. НДС в соответствии с п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации, либо НДС не облагается (цена Договора для Подрядчиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, формируется с учетом действующего законодательства Российской Федерации)

	
1
	
	
	

	Итого по Договору:
	







Приложение № 5 к договору к договору 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, 
разработке проектной документации 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
№ _____ ЧС ПД от_______________


Акт фиксации договорных нарушений
на объекте, расположенном по адресу: _____________________________


«___» ___________ 20__ г.                 					              ______________________


	В соответствии с договором № _____ от ______ на выполнение оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: ___________________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного представителя Технического заказчика:
 ______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, Ф.И.О. представителя, номер и дата доверенности/приказа)

в присутствии ответственного представителя Подрядчика:
 ______________________________________________________________________________________
(полное наименование должности, Ф.И.О. представителя, номер и дата доверенности/приказа)


В ходе проверки были выявлены следующие нарушения по договору:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Подписи:

От Технического заказчика	______________________
(подпись)	                         ______________________
(Ф.И.О.)                                    ______________________
		
От Подрядчика                         ______________________
(подпись)	                         ______________________
(Ф.И.О.)                                    ______________________







Приложение № 6 к договору к договору 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по 
оценке технического состояния многоквартирных домов, 
разработке проектной документации 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов
№ _____ ЧС ПД от_______________


А К Т
передачи проектной документации по объекту 
	«
	
	»

	
	(местоположение объекта, наименование услуг и (или) работ)
	




	г.
	
	«
	
	»
	
	20
	
	 г.




Мы, нижеподписавшиеся
	представитель Технического заказчика 
	


	
	(наименование организации)

	

	(Ф. И. О., должность)


	с одной стороны, и представитель Подрядчика
	

	                                                                                                              (наименование организации)


	(Ф. И. О., должность)


составили настоящий акт о нижеследующем:

	№
	
	от «
	
	»
	
	20
	
	 г.


В соответствии с договором 

Подрядчик оказал услуги и (или) выполнил работы по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, и как результат оказанных услуг и (или) выполненных работ передал оформленную следующую документацию:

	№ п/п
	Наименование документа
	Шифр, № документа
	Количество экземпляров

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


  
Услуги и (или) работы оказаны (выполнены) в соответствии с требованиями договора. 

	Принял:
Представитель Технического заказчика
	
	
	
	
	

	


	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)

	Сдал:
Представитель Подрядчика
	
	
	
	
	

	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)



